ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างถนนโครงการถนนผังเมือง จ3
         สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนตามโครงการถนนผังเมืองสาย จ3 ตอนที่สอง กำหนดสร้างเสร็จเปิดให้ประชาชนสัญจรก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2554 นี้แน่นอน
         นายจารุวัฒน์  เครือสุวรรณ หัวหน้าโครงการก่อสร้างทางในเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ว่า ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้อนุมัติงบประมาณปี 2552 ทำการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จ3 ( ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พร้อมทำการก่อสร้างเกาะกลางถนนและทางเดินเท้าข้างละ 2 -3.50 เมตร รวมความยาวถนนทั้งสิ้น 1 กิโลเมตร หกร้อยสี่สิบสี่เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่ สามแยกหน้าโครงการกุลพันธ์วิวชื่อถนนเวียงบูรพา ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้มอบให้บริษัทเอกชนทำการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดสัญจรได้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยจะเชื่อมต่อกับถนนสาย เชียงราย – เวียงชัย ทางหลวงหมายเลข 1233 ใกล้กับสามแยกดอยสะเก็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
         หัวหน้าโครงการก่อสร้างทางในเมือง กล่าวในท้ายที่สุดว่า ภายหลังที่ถนนสายดังกล่าวทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดเชียงรายได้อีกระดับหนึ่ง
