แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ของกรมประชาสัมพันธ์

หมวด :	 ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์ :		๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์ แผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (IT1)

๒. เพื่อทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน (IT2, 3)

๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและรับบริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม (IT4)

๔. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (IT5)

๕. เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IT6)

๖. เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ (IT6)

รายละเอียดโดยย่อ :	๑. คัดเลือกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ผล และสื่อสารผลการวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย โดยผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้				ง่ายและเชื่อถือได้

๒. วางระบบบริหารจัดการทั้งในด้านฐานข้อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยมีระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังทั่วทั้งการ				ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประชาสัมพันธ์

๓. จัดการความรู้ให้มีการค้นคว้า รวบรวม จัดเก็บและถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบหลัก :	ศสช.

ระยะเวลาดำเนินการ :   ตุลาคม ๒๕๕5 – กันยายน ๒๕๕๖

วันที่จัดทำ :		๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปีงบประมาณ 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ดัชนี/ความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ (IT1, IT2, IT3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน ๑.๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อ - วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติราชการ (IT1) - ทบทวนฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละยุทธศาตร์มีฐานข้อมูลที่จำเป็นหรือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานใดอยู่แล้วและพิจารณาฐานข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุง รวมทั้งกำหนดแนวทาง/วิธีการการปรับปรุง (กรณีที่ต้องปรับปรุงฐานข้อมูล) (IT1) - คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็น/สนับสนุนการดำเนินงานที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลใหม่ตามยุทธศาตร์อย่างน้อยยุทธศาตร์ละ ๑ ฐานข้อมูล (IT1) - วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (IT2, IT3) - ทบทวนข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (IT2, IT3) ๑.๓ เสนอผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบในการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ๑.๔ แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๑.๕ ติดตามผล/สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาตร์อย่างน้อย ๑ ประเด็นยุทธศาตร์ - ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างน้อย ๔ กระบวนงาน - ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาตร์อย่างน้อย ๔ กระบวนงาน - เอกสารการทบทวนวิเคราะห์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน - เอกสารคัดเลือกข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูล | สนผ. กพร. ศสช. กคล. | สำนัก/กองต่างๆ แสดงความคิดเห็นและความถูกต้องในการใช้ข้อมูลบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |
| กิจกรรมที่ ๒ (IT4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อ - วิเคราะห์/ทบทวน/คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของ กปส. เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าค้นหาได้ - วิเคราะห์/ทบทวน/คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของ กปส. เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ - กำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูล/งานบริการเดิมหรือความรู้เดิมได้ครบถ้วน (กรณีที่มีการปรับปรุง) ๒.๓ เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติและมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๒.๔ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๒.๕ ติดตามผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ร้อยละ ๘๐) - เอกสารการทบทวนวิเคราะห์ที่จำเป็นในการดำเนินการ - เอกสารวิเคราะห์งานของ กปส. - เอกสารปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล - เอกสารปรับปรุงงานบริการเดิม | สวท. สทท. สลก. สนผ. กพร. ศสช. สนข. | สำนัก/กอง แสดงความคิดเห็นและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ |  |
| กิจกรรมที่ ๓ (IT5) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ กรม/ สำนัก/กอง และบุคคล ๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน ๓.๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อ - วิเคราะห์ความต้องการเพื่อกำหนดรูปแบบของระบบติดตาม เฝ้าระวังรูปแบบและเตือนภัย - กำหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย - จัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย ๓.๓ เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติและมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๓.๔ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๓.๕ ติดตามผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - มีระบบการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยที่บ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงหรือภัยเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ - มีระบบการรายงาน/นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริการผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร - มีเอกสารการปรับปรุง/พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย | สนผ. กพร. ศสช. กกจ. กคล. | สำนัก/กอง แสดงความคิดเห็นและความต้องการในการระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย บับทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยในระบบสารสนเทศ |  |
| กิจกรรมที่ ๔ (IT6) การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ๔.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน ๔.๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อ - กำหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศ - จัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและสารสนเทศ ๔.๓ เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติและมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๔.๔ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๔.๕ ติดตามผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - มีระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบข้อมูลสารสนเทศของ กปส.เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล - มีเอกสารแสดงการปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ | สวท. สทท. สนข. สนผ. กพร. ศสช. | สำนัก/กองต่างๆ รับทราบและปฏิบัติจามมาตรการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ |  |
| กิจกรรมที่ ๕ (IT7) การพัฒนาการจัดการความรู้ ๕.๑ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำไปปฏิบัติ ๕.๒ ประชุมคณะทำงานเพื่อ - การบ่งชี้ความรู้โดยคณะทำงานร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบ รวมทั้งแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอก กปส. เพื่อระบุองค์ความรู้อย่างน้อย ๔ องค์ความรู้ - การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อให้บุคลากรของ กปส.สามารถค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สำหรับนำมาสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาตร์ของ กปส. ทั้ง ๔ ประเด็น - การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการนำความรู้ที่ได้มาจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทความรู้เพื่อจัดทำให้ง่ายเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน - ประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มาจัดทำรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ - การเข้าถึงความรู้โดยการนำความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองมาจัดการเผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ เช่น เอกสารข่าว จดหมายเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์และอินทราเน็ต - พัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้และการแบ่งปันความรู้ สร้างเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น เอกสารสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างฐานข้อมูลความรู้ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มีระบบพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาจัดการความรู้ จัดคลีนิก KM เป็นต้น - พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการเรียนรู้จากระบบการจัดการความรู้ รับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการต่างๆที่เหมาะสมในการปรับปรุงวิธีการจัดการความรู้ - ติดตามและทบทวนการจัดการความรู้ โดยจัดทำแบบสอบถาม รับฟังเสียงสะท้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - เอกสารระบุถึงรูปแบบความรู้ แหล่งความรู้ องค์ความรู้ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อสนองตอบต่อประเด็น ยุทธศาตร์ - เอกสารแสดงขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันความรู้ -จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ๒ ครั้ง -จัดคลีนิก KM ให้คำแนะนำปรึกษาจัดการความรู้ ๑ ครั้ง - เอกสารแสดงแนวทางการปรับปรุงการจัดการความรู้ - ข้อมูลสะท้อนกลับจากการดำเนินการจัดการความรู้ | กกจ. สนผ. กพร. ศสช. KM TEAM | สำนัก/กองต่างๆ |  |