แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

| มติคณะรัฐมนตรี | แนวทางประชาสัมพันธ์ |
| --- | --- |
| ๑.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ (เศรษฐกิจ-สังคม) | เหตุผลความจำเป็น เพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ สาระสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้ในภาคการเกษตรและระบบนิเวศน์ ๑. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เป็นการบริหารจัดการน้ำในรุมแม่น้ำน่านตอนล่าง เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานประมาณ ๔๘,๐๐๐ กว่าไร่ โดยปรับแผนดำเนินการใหม่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป พร้อมแก้ไขแบบก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๖ ๒. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝนอีก ๕๓,๐๐๐ ไร่ บรรเทาอุทกภัยในรุมแม่น้ำน่านตอนล่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๔ ๓. โครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรุมแม่น้ำปิงตอนบน และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการ เกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และระบบนิเวศน์ รวมถึงเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ที่ผ่านมาเกิดปัญหาคือขั้นตอนการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนาบางส่วน คาดว่าจะเสร็จปี ๒๕๖๕ |